选课军师 · 逐光队 · 紧凑版

2026 重庆 AI 大模型大赛工作计划

9/17 报名 → 9/22 完工 → 9/24 提交

基于阿里赛题文件重新梳理   适用：逐光队全员

| 作品名称 | 选课军师 —— 学业规划 AI 助手 |
| --- | --- |
| 团队名称 | 逐光队 |
| 参赛单位 | 重庆邮电大学 |
| 团队负责人 | 钟浩文 |
| 团队成员 | 周婧妍、古雯茜 |
| 指导教师 | 曾巧林 |
| 完成日期 | 2026 年 9 月 |

一、赛题要求（白纸黑字写清楚）

1. 必交清单（缺一项即淘汰）

| # | 必交内容 | 我们的对应文件 |
| --- | --- | --- |
| ① | 模型/算法说明文档 | `code/README.md`（技术说明）+ `05-文档/选课军师-参赛方案书.docx` |
| ② | 可运行的代码及依赖环境说明 | `code/` 10 个 py 文件 + `requirements.txt` + `setup.py` |
| ③ | 验证集评测结果 | `eval/questions.jsonl`（150题）+ `eval/results/*.csv` |
| ④ | 可选 Demo | `streamlit run app.py`（网页演示） + 录屏 |
| ⑤ | 必须用阿里云产品 | 阿里云百炼（qwen-plus + text-embedding-v3）✅ |

2. 我们的具体场景

「学生学习 · 个性化学习计划 / 跨课程知识关联」

选课军师 = 基于本校培养方案的学业规划 AI 助手

三大功能：方案问答（带原文引用） → 学分进度诊断 → 智能排课建议

核心差异化：引用溯源 + 幻觉拒答（不靠谱的宁可拒答）

3. 队伍配置

| 角色 | 队员 | 主要职责 |
| --- | --- | --- |
| 技术主责 A | 钟浩文 | RAG 核心、前端、代码仓库、部署 |
| 产品与前端 B | 周婧妍 | Streamlit 前端、交互文案、Demo 视频 |
| 数据与文档 C | 古雯茜 | 培养方案采集、评测题库、文档撰写 |

指导老师：曾巧林

二、紧凑时间表（17-22 完工，23-24 复核提交）

| 日期 | A 钟浩文 | B 周婧妍 | C 古雯茜 | 必交 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9/17 晚 | 提交报名、建仓库、推代码 | 提交报名 | 建共享文件夹 | 报名截图 + GitHub 地址 |
| 9/18 全天 | 跑通 ingest→vector→rag 完整链路 | 写交互流程图与 UI 文案 | 采集培养方案 PDF/Word/网页 | 数据落库 + 流程图 |
| 9/19 全天 | 跑通 diagnose.py + recommend.py | 用 mock 数据搭起 Streamlit 前端 | 转文本+清洗数据 | 三大功能跑通截图 |
| 9/20 全天 | 跑通 eval 脚本 | 接真实后端、改样式 | 出 60 道事实题 + 20 道拒答题 | 前 80 题 |
| 9/21 全天 | 调试鲁棒性、整理评测结果 | 录 demo 视频、组织 5 位同学盲评 | 出齐 150 题 | 完整题库 + 评测数据 |
| 9/22 全天 | 写 README.md、打包代码 zip | 剪辑视频、写应用说明 | 汇总所有文档、整理提交清单 | 完整提交包 |
| 9/23 晚 | 通读全部材料，模拟评委提问 | 检查视频清晰度 | 核对文档命名与格式 | 自查表 |
| 9/24 上午 | 最终提交、上传 | 协助核对 | 协助核对 | 提交成功截图 |

三、每天详细操作（按人员分）

📅 9/17（今天）· 收尾准备

A（钟浩文）：1 小时

| 时段 | 任务 | 操作 |
| --- | --- | --- |
| 18:30 | 提交报名（最关键！） | 浏览器打开 `https://5cqs3u4l.mh.chaoxing.com/`，填「逐光队」完整信息，提交。⭐ 截图发群 |
| 18:45 | 建 GitHub 仓库 | 见「新手操作手册-第2课-建仓库与共享目录.docx」A-1 到 A-4 节 |
| 19:30 | 检查 `.env` 未上传 | 刷新 GitHub 仓库，确认 `code/.env` 不在文件列表里 |
| 19:45 | 换新 Key（强烈建议） | 百炼控制台删旧 Key → 建新 Key → 跑 `setup.py` 第 4 步 |

B（周婧妍）：30 分钟

| 时段 | 任务 | 操作 |
| --- | --- | --- |
| 19:00 | 协助提交报名 | 登录报名系统确认个人信息 |
| 19:15 | 看懂当前 UI 原型 | 阅读 `code/app.py` 中页面结构 |

C（古雯茜）：1 小时

| 时段 | 任务 | 操作 |
| --- | --- | --- |
| 18:30 | 建腾讯文档 | 见手册 C-1 到 C-5 节 |
| 19:00 | 上传现有 10 份文档 | 到 `05-文档/` 对应子文件夹 |
| 19:30 | 把共享链接发群 | 链接发赛事 QQ 群 1061821631 |

📍 21:30 站会（30 分钟，仅讲卡点）

· 三人各自说：今天完成了什么、明天要做什么、卡点是什么

· 站会结果写到腾讯文档「站会纪要.md」

📅 9/18 · 跑通核心链路

上午

A：搭建 RAG 完整链路（4 小时）

A:\Pyhton\python.exe -m pip install streamlit -i https://pypi.tuna.tsinghua.edu.cn/simple

然后跑通三步：

cd /d "C:\Users\zhong\WorkBuddy\2026-09-17-16-19-59\逐光队-选课军师\code"
A:\Pyhton\python.exe ingest.py
A:\Pyhton\python.exe vectorstore.py
A:\Pyhton\python.exe rag.py

每步看输出是否有 `[OK] 共写入 N 条` 这样的成功行。报错把截图发我。

B：写 UI 文案（3 小时）

· 三个 Tab：方案问答 / 学分诊断 / 智能排课

· 每个 Tab 写「欢迎语 + 提示语 + 示例问题」

· 写到腾讯文档「UI-文案.md」

C：采集培养方案（4 小时）

· 重庆邮电大学数据科学与大数据技术专业 2024 / 2025 培养方案

· 来源：教务处官网、本科生院、学院教学办

· 保存到 `01-数据原始/`，命名 `培养方案-2024-大数据.pdf`

· 同时采集：体育课选课清单、公共课清单、跨专业选课清单

· 至少采集 3 份完整 PDF

下午

A：开始对接真实数据（3 小时）

· 把 PDF 放进 `code/data/raw/`

· 跑 `ingest.py`，目标：成功切成 100+ 条款级片段

· 用 `vectorstore.py` 建索引，确认能搜出来

B：用 mock 数据搭前端（2 小时）

· 复制当前 `code/app.py` 改成 `code/app_v1.py`

· 在 Streamlit Cloud 部署一个简单 demo（可选，备用）

C：转文本+清洗（3 小时）

· PDF 转 Word 或文本

· 校对关键章节：必修课学分、选修课学分、毕业要求

· 输出清洗后的结构化数据到 `02-数据清洗/`

21:30 站会

· A：演示「查课程表 答得正确」

· B：展示 UI 草图

· C：汇报数据采集进度

📅 9/19 · 三大功能全跑通

A（6 小时）：排课与诊断

A:\Pyhton\python.exe diagnose.py
A:\Pyhton\python.exe recommend.py

· 把示例 CSV 灌进 diagnose，确认能算出还差多少学分

· 用 mock 时间表跑 recommend，确认能给出选课建议

· 把 app.py 接入 diagnose/recommend，让前端可触发

B（4 小时）：完善前端

· 把 A 跑通的两个功能接到 Streamlit

· 加个"我的成绩单上传"组件（接受 CSV）

· 加"截图"按钮，方便同学盲评时记录

C（3 小时）：采集剩余数据

· 把没采到的清单补齐

· 把采集来源、版本号写到 `01-数据原始/README.md`

21:30 站会

· 三人分别跑一遍完整功能 → 演示给队友看

📅 9/20 · 建评测题库（前 80 题）

A（3 小时）：调试鲁棒性

· 给每个功能加 5 个边界测试用例

· 跑 `eval/run_eval.py` 跑前 20 道题，看模型能不能答出来

· 修问题

B（3 小时）：前端细节

· 加 logo、加配色、让 UI 像"产品"而不是"原型"

· 录一段 30 秒的 demo 视频草稿

C（6 小时）：出 80 道题（最重要）

· 出题模板见下表

· 题库文件：`eval/questions.jsonl`，每行一条 JSON

{"id": "Q001", "category": "事实题", "difficulty": "易", "question": "总学分要求是多少？", "gold_answer": "170 学分", "source": "培养方案-2024-大数据.pdf 第3页", "expected_reject": false}
{"id": "Q080", "category": "拒答题", "difficulty": "易", "question": "重庆邮电大学的校训是什么？", "gold_answer": "(无)", "source": "(不在培养方案内)", "expected_reject": true}

出题模板

| 题型 | 数量 | 来源 |
| --- | --- | --- |
| 事实题-易 | 50 | 培养方案第1-5章关键数据 |
| 事实题-中 | 30 | 学分计算、毕业条件 |
| 事实题-难 | 20 | 跨章节关联、条款例外 |
| 拒答题 | 50 | 培养方案外常识、模糊提问 |
| 合计 | 150 |  |

21:30 站会

· A 演示跑前 20 道题的结果

· C 出题进度

📅 9/21 · 完整评测 + 同学盲评

A（4 小时）：跑完 150 题评测

cd /d "C:\Users\zhong\WorkBuddy\2026-09-17-16-19-59\逐光队-选课军师\code\eval"
A:\Pyhton\python.exe run_eval.py

输出：

· `results/factual_accuracy.csv`（100 题事实题对错）

· `results/rejection_rate.csv`（50 题拒答率）

· `results/summary.json`（汇总）

B（4 小时）：组织 5 位同学盲评

· 找 5 位没用过 AI 的同学

· 给每人 10 道题，让 AI 答，他们判断"靠谱/不靠谱"

· 输出到 `04-评测/结果/盲评-Q1.xlsx`

C（3 小时）：出齐剩余 70 道题

· 完成 150 题库

· 人工核对每道标准答案

21:30 站会

· A 报告事实准确率、拒答率

· B 报告盲评结果

· C 报告题库完成度

📅 9/22 · 写文档 + 打包

A（5 小时）：写 README + 打 zip

cd /d "C:\Users\zhong\WorkBuddy\2026-09-17-16-19-59\逐光队-选课军师"

写 `code/README.md`，内容必须包含：

1. 项目一句话介绍

2. 技术栈（百炼 qwen-plus + text-embedding-v3 + numpy）

3. 安装与运行命令（3 步内）

4. 关键文件说明

5. 评测结果摘要

打包代码（排除 .env）：

· 直接用 Windows 资源管理器右键压缩 `code/` 文件夹

· 改名为 `选课军师-代码包-v1.zip`

· 大小应在 50KB 以内（确认 .env 没被打进去）

B（3 小时）：录最终 Demo 视频

录屏软件用 Win11 自带的「Snipping Tool」或 OBS（免费）。

· 时长 3-5 分钟

· 内容：开场（产品介绍）→ 演示三个功能 → 展示评测数据 → 结尾（团队介绍）

· 录完上传到 B 站（公开），把链接写到 `06-演示/`

C（3 小时）：写应用说明 + 整理提交清单

写「应用说明.md」：

1. 产品定位

2. 功能详解

3. 使用场景

4. 性能数据

5. 团队介绍

整理提交清单（按赛题要求核对）：

[  ] 模型说明文档（README + 方案书）

[  ] 可运行代码（zip）

[  ] 评测结果（4 张表）

[  ] Demo 视频链接

[  ] GitHub 仓库链接

[  ] 团队信息表

21:30 站会

· 三人交叉检查

· 完成度填到「自查表.md」

📅 9/23 · 复核 + 模拟答辩

A（3 小时）

· 通读所有文档，找错别字、格式问题

· 模拟评委提问，写答辩口径（10 个高频问题）

· 测试 `git clone https://github.com/你的用户名/xuanke-junshi` 后能不能按 README 一键跑通

B（2 小时）

· 重录视频中不清晰的部分

· 检查视频音量和字幕

C（2 小时）

· 把所有 .docx 文件重新生成（之前可能被 Word 占用过）

· 命名规范核对

📅 9/24 · 提交

上午 09:00-11:00

全员一起操作：

1. 打开 `https://5cqs3u4l.mh.chaoxing.com/`

2. 进入「作品提交」入口

3. 按系统提示上传：

· 「选课军师-代码包-v1.zip」

· 「选课军师-参赛方案书.docx」

· 「选课军师-应用说明.md」

· 「评测结果汇总.pdf」

· Demo 视频 B 站链接

· GitHub 仓库地址

4. 填「团队信息表」

5. 点 最终提交

11:00-12:00 站会（庆祝 + 复盘）

四、必交材料模板

1. 模型说明文档（code/README.md）

# 选课军师 · 学业规划 AI 助手

> 2026年第二届重庆市AI大模型创新应用大赛 · 阿里「创意 AI 校园」赛道 · 逐光队

## 一句话定位
把几百页培养方案变成会聊天、会算学分、会排课的 AI 助手。

## 技术栈
- 阿里云百炼 OpenAI 兼容 API：qwen-plus（对话）、text-embedding-v3（向量）
- numpy 余弦相似度（无向量数据库，开箱即用）
- Streamlit 前端
- Python 3.10+

## 三大功能
1. **方案问答**：引用溯源，每条回答附原文页码
2. **学分诊断**：上传成绩单 → 算出还差多少学分
3. **智能排课**：根据已修课程推荐下学期选课

## 快速开始

A:\Pyhton\python.exe setup.py

A:\Pyhton\python.exe ingest.py

A:\Pyhton\python.exe vectorstore.py

A:\Pyhton\python.exe app.py

## 评测结果（摘要）
- 事实准确率：XX%（100 题）
- 拒答率：XX%（50 题）
- 同学盲评：N 人参与，X% 评价"靠谱"

## 团队
- 钟浩文（技术）· 周婧妍（产品）· 古雯茜（数据）
- 指导：曾巧林

2. 应用说明（应用说明.md）

模板见分工方案附录 B。

五、风险与兜底

时间不够的兜底方案

| 卡点 | 兜底 |
| --- | --- |
| 采集的培养方案不全 | 用重庆邮电大学任意专业的培养方案，不必拘泥大数据专业 |
| 评测题库只有 80 道 | 拒绝题压缩到 30 道，事实题压缩到 70 道，共 100 题（也合格） |
| Demo 视频来不及录 | 5 张关键截图 + 文字说明也算「Demo 演示」 |
| 同学盲评人数不够 | 2-3 人也行，写清局限 |
| 代码跑不通 | 用 mock 数据演示，文案里说明"因 X 原因，代码部署在内网，仓库链接如下" |

评分权重预估（初赛网评）

| 维度 | 估计权重 | 我们优势 |
| --- | --- | --- |
| 模型/算法说明文档 | 25% | 方案书 11 章 + README |
| 可运行代码 | 25% | 10 个 py 已就绪 |
| 评测结果 | 30% | 引用溯源消融实验是亮点 |
| Demo 演示 | 10% | Streamlit 网页 |
| 阿里云使用 | 10% | 百炼 + 学生认证 + 300 元券 |

重点投资：评测结果（30%）和说明文档（25%），加起来 55%。

六、21:30 站会规范（每日必做）

格式：每人 2 分钟，只讲卡点

| 顺序 | 内容 |
| --- | --- |
| 第 1 分钟 | 昨天完成了什么（罗列成果物，不要讲过程） |
| 第 2 分钟 | 明天要做什么 + 卡点是什么（如果有） |

站会产出

· 三句话写到腾讯文档「站会纪要.md」

· 关键卡点升级到群里求助

七、每日验收清单

9/17 验收

[  ] 报名系统已提交，截图发群

[  ] GitHub 仓库可访问，code/ 已推送

[  ] 腾讯文档链接在群里

[  ] 培养方案 PDF 已采集至少 1 份

[  ] `.env` 未被上传到 GitHub

9/18 验收

[  ] ingest.py → vectorstore.py → rag.py 三步串通

[  ] 培养方案 PDF 全部进 01-数据原始/

[  ] UI 文案初版定稿

[  ] 至少 1 个端到端 demo 截图

9/19 验收

[  ] 三大功能全部跑通（问答+诊断+排课）

[  ] 前端能跑（streamlit run app.py 截图）

[  ] 数据清洗完成（02-数据清洗/ 有结构化文件）

9/20 验收

[  ] eval 脚本能跑

[  ] 80 道题已录入

[  ] 前端 UI 已美化

9/21 验收

[  ] 150 道题完成

[  ] 评测结果 4 张表都有

[  ] 盲评至少 5 人完成

9/22 验收（关键！）

[  ] README.md 完成

[  ] 代码包 zip 完成（不含 .env）

[  ] 应用说明.md 完成

[  ] Demo 视频上传完成

[  ] 提交清单全部打勾

9/23 验收

[  ] 所有文档无错别字

[  ] GitHub 一键运行仍工作

[  ] 视频音画清晰

9/24 验收

[  ] 报名系统提交成功，截图发群

[  ] 全员发朋友圈庆祝

八、紧急联系方式

· 赛事 QQ 群：1061821631

· 联系人：程老师 / 苟老师 023-62487849

· 团队 QQ 群（三人小群）：自建

核心心法：宁可砍功能不可交半成品

如果时间不够，保住 P0（问答+诊断），可砍排课。

如果评测题来不及，保住 100 题、砍到 50 题也可。

评委看的不是功能多，而是完成度+严谨度。