选课军师 —— 学业规划 AI 助手

逐 日 执 行 手 册

逐光队 · 8 天可执行步骤

2026 年 9 月 17 日 — 9 月 24 日

| 作品名称 | 选课军师 —— 学业规划 AI 助手 |
| --- | --- |
| 团队名称 | 逐光队 |
| 参赛单位 | 重庆邮电大学 |
| 团队负责人 | 钟浩文 |
| 团队成员 | 周婧妍、古雯茜 |
| 指导教师 | 曾巧林 |
| 完成日期 | 2026 年 9 月 |

使用说明

本手册把八天计划拆成可执行的具体步骤。每一步都包含五项信息：

| 项 | 含义 |
| --- | --- |
| 负责 | 谁来做（A=钟浩文 / B=周婧妍 / C=古雯茜 / 全=全员） |
| 操作 | 具体做什么 |
| 命令 | 需要敲的命令或需要点的按钮 |
| 产出 | 做完之后产生什么文件 |
| 验收 | 怎么判断这一步真的做对了 |

执行原则： 按天推进，当天的步骤全部完成才进入下一天。任何一步的「验收」不通过，当晚站会必须提出。

第 0 天 · 9 月 17 日（今天）

步骤 0.1 · 阿里云学生认证与算力领取

· 负责： A（钟浩文）

· 操作： 打开阿里云高校计划页面，用学信网信息完成学生认证，领取赛题提供的 300 元免费算力。

· 产出： 认证成功截图，保存到共享文件夹 `05-文档/截图/`。

· 验收： 阿里云控制台能查到「学生认证已通过」状态，账户内有可用额度。

步骤 0.2 · 开通百炼并拿到 API Key

· 负责： A

· 操作： 进入阿里云百炼控制台 → API-KEY 管理 → 创建新的 API-KEY。同时确认「通义千问」和「text-embedding-v3」两个模型可以调用。

· 产出： 一个 `sk-` 开头的 API Key。

· 验收： 用下面的命令能成功返回一句话，说明 Key 和模型都通。

pip install openai
python -c "
from openai import OpenAI
c = OpenAI(api_key='你的Key',
           base_url='https://dashscope.aliyuncs.com/compatible-mode/v1')
print(c.chat.completions.create(
    model='qwen-plus',
    messages=[{'role':'user','content':'回复两个字：通了'}]).choices[0].message.content)
"

步骤 0.3 · 建仓库与共享目录

· 负责： A 建代码仓库，C（古雯茜）建文档共享文件夹

· 操作：

1. GitHub 建一个公开仓库，命名 `xuanke-junshi`；

2. 共享网盘建七个目录，按分工方案里的结构；

3. 把本手册、方案书、分工方案放进 `05-文档/`。

· 产出： 仓库地址 + 共享文件夹地址。

· 验收： 三个人都能访问仓库、都能编辑共享文件夹。

步骤 0.4 · 接口格式会议（今天最重要的 30 分钟）

· 负责： 全（A 主讲）

· 操作： 三人一起确定后端接口的返回结构，当场写进共享文档，之后不再改。

· 产出： `05-文档/接口约定.md`

· 验收： 文档里明确写死下面这个结构，B 和 A 都确认过。

// POST /api/ask  请求
{ "question": "软件工程专业毕业最低学分是多少" }

// 响应
{
  "intent": "search_regulation",
  "answer": "软件工程专业毕业最低总学分为 170 学分。",
  "rejected": false,
  "cites": [
    { "n": 1, "source": "2024级本科培养方案.pdf",
      "chapter": "第三章 学分要求", "page": 12 }
  ]
}

为什么这一步必须在今天做： B 从 9 月 19 日起就能用假数据开发界面，不必等 A 的后端。这是三个人不互相卡住的关键。

第 1 天 · 9 月 18 日（报名截止日）

步骤 1.1 · 完成系统报名【最高优先级】

· 负责： A 主操作，全确认

· 操作： 登录大赛系统 `https://5cqs3u4l.mh.chaoxing.com/`，按提示提交「逐光队」报名信息，赛道选择「企业出题赛道 → 阿里出题：创意 AI 校园」。

· 产出： 报名成功截图。

· 验收： 系统显示报名已提交；务必确认资格审核状态，审核不通过无法提交作品。

· 注意： 报名系统关闭后无法补报，这一天不做任何其他事情也要先把它完成。

步骤 1.2 · 采集培养方案数据

· 负责： C（古雯茜）

· 操作：

1. 去学校教务处官网，下载目标专业的本科培养方案 PDF；

2. 至少覆盖 1 个专业的全部年级；有条件就多下几个专业；

3. 同时收集课程库、开课计划、学分修读要求；

4. 每份文件重命名为「年份-专业-文件名.pdf」，放进 `01-数据原始/`。

· 产出： `01-数据原始/` 下的 PDF 集合 + 一张数据清单表（文件名 / 来源链接 / 版本日期 / 页数）。

· 验收： 随机翻 3 份 PDF，内容完整可读，没有加密或扫描件（扫描件需先做 OCR）。

步骤 1.3 · 搭建开发环境

· 负责： A

· 操作： 把代码骨架克隆下来，建虚拟环境，装依赖。

cd 逐光队-选课军师/code
python -m venv .venv
.venv\Scripts\activate          # Windows
pip install -r requirements.txt
copy .env.example .env          # 然后编辑 .env 填入 API Key

· 产出： 可运行的本地环境。

· 验收： `python -c "import openai, pandas, numpy; print('ok')"` 不报错。

步骤 1.4 · 前端设计稿

· 负责： B（周婧妍）

· 操作： 按接口约定文档，画出四个页签的界面：方案问答 / 学分诊断 / 选课建议 / 关于。重点是「引用出处」怎么展示 —— 建议做成可展开的折叠块。

· 产出： 设计稿（Figma / 手绘拍照 / 直接写 Streamlit 布局都行）。

· 验收： A 和 C 看过之后，能明确说出「用户点哪里、看到什么」。

第 2 天 · 9 月 19 日

步骤 2.1 · 数据清洗

· 负责： C

· 操作： 用代码骨架里的解析逻辑跑一遍所有 PDF，把正文和表格转成文本；对核心章节（学分要求、课程设置）逐页人工校对。

· 命令：

PYTHONIOENCODING=utf-8 python ingest.py

· 产出： `data/chunks/chunks.jsonl`

· 验收： 抽 5 个片段检查，能看出「章节标题 + 完整条款 + 正确页码」，表格没有串行。

· 不通过怎么办： 在 `ingest.py` 的 `HEADING_PATTERNS` 里补充本校培养方案的标题正则。

步骤 2.2 · 向量化建索引

· 负责： A（C 交付数据后立即开始）

· 命令：

python vectorstore.py build

· 产出： `data/index/vectors.npz` + `meta.jsonl`

· 验收： 索引文件生成成功，片段数量与 `chunks.jsonl` 一致。

步骤 2.3 · 验证检索质量【关键步骤】

· 负责： A

· 操作： 拿 3 个「正常问题」和 2 个「超纲问题」分别测检索得分，观察能否分开。

python vectorstore.py "软件工程专业毕业最低学分是多少"
python vectorstore.py "临床医学专业的培养方案是什么"

· 产出： 一张得分记录表。

· 验收： 正常问题最高分明显高于超纲问题（理想情况正常 ≥ 0.45、超纲 ≤ 0.30）。如果分不开，先调切片粒度，再调混合检索的权重（`vectorstore.py` 里的 `0.7 * vec + 0.3 * kw`）。

· 这一步是整个项目的地基。 地基不稳，后面的引用溯源和拒答都做不好。

步骤 2.4 · 前端骨架

· 负责： B

· 操作： 用假数据把 `app.py` 的四个页签搭起来，能切换、能输入、能展示假结果。

· 产出： 可点击的静态 Demo。

· 验收： `streamlit run app.py` 能打开，四个页签都能点击，不报错。

第 3 天 · 9 月 20 日

步骤 3.1 · RAG 问答链路

· 负责： A

· 操作： 跑通「检索 → 拼 Prompt → 调模型 → 输出答案」全链路。

python rag.py "软件工程专业毕业最低学分是多少"

· 产出： 能返回带引用答案的命令行工具。

· 验收： 回答末尾能列出「文件名 · 章节 · 页码」三项出处。

步骤 3.2 · 标定拒答阈值

· 负责： A

· 操作： 用步骤 2.3 的得分记录，把 `config.py` 里的 `SCORE_THRESHOLD` 调到能把正常问题和超纲问题分开的位置。

· 验收： 拿 10 个正常问题测，误拒不超过 1 个；拿 10 个超纲问题测，拒答不少于 8 个。

· 说明： 这一步做扎实，实验二的拒答率基本就稳了。

步骤 3.3 · 验证后验校验机制

· 负责： A

· 操作： 运行 `verify.py` 自带的自检，确认「编造的数字会被拦截」。

PYTHONIOENCODING=utf-8 python verify.py
# 期望输出：170 学分 → 通过；185 学分 → 拦截

· 验收： 能复现「正确放行、编造拦截」两个结果。

· 注意： 如果误拒偏多，补充 `verify.DOC_WORDS` 里的文件类词汇。

步骤 3.4 · 规则表与成绩单

· 负责： C

· 操作：

python diagnose.py --template    # 生成两张模板表
python recommend.py --template   # 生成课程库模板

然后照模板格式，把培养方案里的学分要求抄进 `requirements.csv`，把开课计划抄进 `courses.csv`，再编一份模拟成绩单 `transcript.csv`（不要用真实同学的成绩）。

· 产出： `data/structured/` 下三张 CSV。

· 验收：

python diagnose.py --profession 软件工程 --grade 2024

能输出各模块的达成率与缺口。

步骤 3.5 · 题库构建启动

· 负责： C（从今天开始，不能等到 9/22）

· 操作： 按 `eval/questions.csv` 的表头开始出题。事实题逐条从培养方案提取，标准答案必须人工核对原文后填写。

· 产出： 前 60 道事实题。

· 验收： 每题都能在培养方案里指到具体页码。

第 4 天 · 9 月 21 日

步骤 4.1 · 学分诊断模块

· 负责： A

· 操作： 跑通诊断逻辑，确保「不及格课程不计入已修学分」这条规则正确。

python diagnose.py --profession 软件工程 --grade 2024

· 验收： 造 3 组测试数据（学分充足 / 选修不足 / 有挂科），三组结果都符合预期。

步骤 4.2 · 排课建议模块

· 负责： A

python recommend.py --semester 2026秋 --profession 软件工程 --grade 2024

· 验收： 推荐结果满足三条：先修课都通过、总学分在 18—24 之间、必修课优先。

· 应急方案： 如果今天时间不够，直接砍掉这个模块。它优先级最低，保住问答和诊断即可。

步骤 4.3 · Agent 编排

· 负责： A

· 操作： 把三个模块串成一个入口，测试意图识别是否准确。

python agent.py "软件工程专业毕业最低学分是多少"   # 期望 → search_regulation
python agent.py "我现在修了92学分，还差多少"        # 期望 → diagnose_credits
python agent.py "下学期我该选什么课"                # 期望 → recommend_courses

· 验收： 三个问题路由到三个正确的模块。

步骤 4.4 · 前端对接

· 负责： B

· 操作： 把 `app.py` 里的假数据换成真实调用（引用 `agent.run`）。

· 产出： 可交互的完整 Demo。

· 验收： 在网页上真实提问能拿到真实回答，引用出处能展开。

步骤 4.5 · 部署

· 负责： A

· 操作： 把服务部署到阿里云函数计算或 ECS，拿到一个公网可访问的地址。

· 验收： 用手机浏览器打开该地址，功能正常。

第 5 天 · 9 月 22 日（评测日）

步骤 5.1 · 题库就绪检查

· 负责： C

· 验收： `eval/questions.csv` 中 `type=fact` 共 100 题、`type=reject` 共 50 题，事实题的标准答案全部填写完毕。

步骤 5.2 · 跑四组实验

· 负责： A 跑脚本，C 核对结果

python eval/run_eval.py              # 全部四组
python eval/run_eval.py --only fact    # 只跑事实准确率
python eval/run_eval.py --only reject  # 只跑拒答率
python eval/run_eval.py --only ab      # 只跑引用溯源消融对比

· 产出： `eval/results.json`

· 验收： 四组数据全部有结果，无中断报错。

步骤 5.3 · 结果分析与调优

· 负责： A + C

· 操作： 看错误样本集中在哪一类问题（数字类 / 课程名类 / 需要推理类），针对性调整 Prompt 或切片。

· 注意： 调优之后要重跑评测，只保留最终一轮的数据作为提交结果。

步骤 5.4 · 同学盲评

· 负责： B

· 操作： 找 8—10 位同学，每人自由提 5 个真实学业问题，按准确性 / 有用性 / 可信度三项各打 1—5 分。不告诉他们回答来自系统还是人工。

· 产出： 盲评原始数据 + 平均分。

· 验收： 至少回收 8 份有效评分。

第 6 天 · 9 月 23 日

步骤 6.1 · 技术说明文档

· 负责： A + C

· 产出：

1. 《模型与算法说明》：RAG 链路、Agent 设计、引用溯源、后验校验机制；

2. 《环境与运行说明》：即代码目录里的 `README.md`，确认按它能在干净环境跑通；

3. 《评测报告》：9 月 22 日的四组结果。

· 验收： 找一个没参与项目的同学，按 README 独立跑通一次。

步骤 6.2 · 演示视频

· 负责： B

· 操作： 按分工方案里的六段分镜录制，时长控制在 3—5 分钟。

· 产出： `06-演示/演示视频.mp4`

· 验收： 完整演示三个模块 + 一个拒答亮点；画面清晰、无隐私信息（成绩单用模拟数据）。

步骤 6.3 · 材料汇总

· 负责： C

· 操作： 对着阿里赛题的作品输出要求逐项核对：

| 要求 | 对应文件 |
| --- | --- |
| 模型/算法说明文档 | `05-文档/模型与算法说明.pdf` |
| 可运行代码及依赖说明 | GitHub 仓库链接 + `README.md` |
| 验证集评测结果 | `05-文档/评测报告.pdf` |
| Demo 演示或交互界面 | 演示视频 + 线上地址 |
| 使用阿里云产品 | 百炼（通义千问）+ 向量检索 |

· 验收： 五项全部齐备，缺一项都不行。

第 7 天 · 9 月 24 日（提交截止日）

步骤 7.1 · 最终检查清单

· 负责： 全

· 逐项打勾：

[  ] 报名状态为「资格审核通过」

[  ] 所有文档能正常打开，无乱码

[  ] GitHub 仓库是公开的，链接可用（用无痕窗口验证）

[  ] 演示视频能播放，时长符合要求

[  ] 线上地址可访问（用手机流量验证，不能只在校园网能开）

[  ] 材料中没有真实同学的个人信息

[  ] 文件命名规范统一

步骤 7.2 · 提交

· 负责： A

· 操作： 按大赛系统要求上传全部材料。

· 验收： 系统显示提交成功，截图保存。

· 时间要求： 上午完成，不要留到晚上。

附录 A · 每日站会议题模板

每晚 21:30，三个人各说三句：

1. 今天我完成了什么（对着手册里的步骤编号说）
2. 明天我做什么（对应到具体步骤编号）
3. 我现在被什么卡住了（没有就说没有）

只讲卡点，不讲过程。任何人说「被卡住」时，另外两人必须当场给出支援方案或决定降级方案。

附录 B · 降级优先级

进度告急时，按这个顺序砍：

| 优先级 | 模块 | 可否砍 |
| --- | --- | --- |
| P0 | 方案问答 + 引用溯源 | 不可砍，这是作品的核心 |
| P0 | 拒答机制 | 不可砍，这是差异化得分点 |
| P0 | 评测报告 | 不可砍，阿里明确要求 |
| P1 | 学分诊断 | 尽量保，砍了会失去「诊断」卖点 |
| P2 | 选课建议 | 可砍，用文字说明未来规划替代 |
| P2 | 线上部署 | 可砍，用本地录屏代替 |

原则：宁可交三个完整模块，不交五个半成品。

附录 C · 关键技术命令速查

# 环境
.venv\Scripts\activate                    # 激活虚拟环境
pip install -r requirements.txt           # 装依赖

# 数据链路（按顺序）
PYTHONIOENCODING=utf-8 python ingest.py      # 1. 切片
python vectorstore.py build                  # 2. 建索引
python vectorstore.py "你的问题"              # 3. 测检索

# 功能模块
python rag.py "你的问题"                     # RAG 问答
python diagnose.py --template                # 生成规则表模板
python diagnose.py --profession 软件工程 --grade 2024
python recommend.py --template               # 生成课程库模板
python recommend.py --semester 2026秋
python agent.py "你的问题"                   # 统一入口

# 前端与评测
streamlit run app.py                         # 启动 Demo
python eval/run_eval.py                      # 跑全部评测

*本手册由「逐光队」制定，与《选课军师参赛方案书》《逐光队八天分工方案》配套使用。*